Informe comité de administración de medios web.

Estatus del índice de uso de tic e implementación de gobierno electrónico (ITICge):

Este es el monitoreo realizado por la OPTIC del cumplimiento de las normativas NORTIC y otros indicadores.

- Uso de las TIC: 19.20/20

- Implementación de E-GOB: 18.30/30

- Gobierno abierto y e-participación:  19.75/25

- Desarrollo de e-servicios: 20.86/25

- Total: 78.11/100

Estos indicadores contienen subindicadores y normativas que certificar, en la mayoría de los casos no se han podido lograr por falta de personal especializado en algunas de estas áreas o por falta de recursos económicos.

El pasado 30 de noviembre nos realizaron una auditoria y logramos subir unos 4 puntos los cuales no se reflejan en el informe hasta que sean aplicados por la OPTIC.

Estatus de las normativas NORTIC:

A1: Norma general sobre el uso e implementación de las tecnologias de la información y comunicación en el estado dominicano. Esta normativa nos da las pautas principales de como trabajar las tecnologias en el estado la cual aplicamos, la misma no es certificable.

A2: Nomrma sobre desarrollo y gestión de los medios webdel estado dominicano, se pendiente de contratación de Webmaster, migración de portal institucional a servidores de la OPTIC. Ya poseemos la plantilla y el acceso para la migración.

Es necesario que la institución defina una línea grafica para que el portal refleje la imagen de la Biblioteca, este trabaj ya es de conocimiento del departamento de comunicaciones y se encuentran trabajando para presentar propuesta al Director General.

A3 : esta norma se vencio en el mes de octubre y se encuentra en proceso de recertificación en espera de que los departamentos que deben enviar los contenidos corregidos para el portal de datos Abiertos.

E1: Norma sobre publicación de datos abiertos en el gobierno dominicano, esta norma se encuentra en espera de auditoria para resertificación ya que vence en el mes de noviembre.

A4: Norma para la interoperabilidad entre los organismos del gobierno dominicano, se han dado los primeros pasos para cumplir con esta normativa, pendiente de realizar acuerdos interinstitucional con instituciones afines para poder cumplir con la misma. La implementación del sistema de gestion bibliotecologico Koha permite interoperar con otras bibliotecas publicas que no dependan de la Biblioteca Nacional, con son el Archivo General de la Nación y Biblioteca Dominicana Infantil Juveniel con las cuales implementariamos el prestamos interbibliotecario a tra vez del mismos sistema, esto nos permitira cumplir con la normativa.

A5: Norma sobre presentación y automatización de servicios en el estado dominicano, actuemente no esncontramos trabajando para cumplir con la normativa, se realizo un cátalogo de servicios y un procedimiento exigido por la normativa, se le asigno a la Encargada de Servicios al Público revisar y completar el cátalogo y el procedimeinto para presentar a la OPTIC.

A6: Norma sobre el desarrollo y gestión del software en el estado dominciano, actualmente cumplimos con la mayoría de los requerimientos de la norma, pendiente de completar las normativas anteriores y contratación del Técnico en Programación para poder certificar la norma.

A7: Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el estado dominicano, desde finales de 2019 iniciamos a trabajar esta norma con la elaboración de las politicas, procedimeintos y planes para cumplir con la normativa y avanzar con los trabajos se le cambio el rol a uno de los soporte técnico el cual es estudiante de termino de la carrera de Ingenieria en Ciberseguridad. Es necesario hacer una presentación al Director General ya que debe darnos el visto bueno para continuar con la implementación de las politicas.

A8: Norma sobre gestión de reciduos de  aparatos elétricos y electrónicos (RAEE) en el estado dominicano, esta normativa es del año 2019, aun no la estamos trabajando.

B1: Nombre sobre implementación y gestión de conectividad en el estado dominciano, esta norma aun no la estamos trabajando.

B2: Norma sobre accesibilidad web del estado dominicano, esta norma se inicio a trabajar en el 2018 con el portal de DISEPEDI y la bibliteca virtual Lily Cassá, pero debido a la falta de personal especializado en programación en el departamento de TiC no se ha posido concluir.

En la reunión sostenida nos pusimos de acuerdo para actualizar la Resolución No.03-2019 sobre la creación del Comité Administrador de los Medio Web, ya que en la BNPHU hay autoridades nuevas y hay puestos que todavía no tienen incumbentes.

Tocamos los puntos a tomar en cuenta a la hora de subir los Datos Abiertos al Portal Institucional BNPHU.

Se tocaron los puntos sobre los acuerdos de confidencialidad que debe redactar la División Jurídica a cada empleado de la institución.

Se  les mostro a los nuevos incumbentes en que consta cada posición y cuales son sus obligaciones.